CALENDRIER D’AVANCEMENT DU PROJET

| PHASES | PERIODE | SEMAINES | TACHES | RESULTAT FINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 : ANALYSE ET CONCEPTION | Trois (03) Semaines Du 21/04/2025 Au 10/05/2025 | Semaine 1 : Analyse | - Définition des objectifs et périmètre du projet - Analyse des besoins fonctionnels et techniques - Identification des parties prenantes - Etude de faisabilité technique - Définition des personas utilisateurs - Rédaction de la première version du Cahier de charges | Cahier de charges Version 1 |
|  |  | Semaine 2 : Analyse (Suite et Fin) | - Ajustement des spécifications fonctionnelles - Validation des exigences fonctionnelles avec AFHE - Planification détaillée du projet - Estimation des coûts et ressources - Création de la structure de l’équipe projet - Finalisation du planning détaillé - Validation du budget et des délais - Rédaction du Cahier de charges final | Version finale du Cahier de charges |
|  |  | Semaine 2 : (suite) Design graphique | - Création des wireframes et des maquettes - Définition de l’expérience utilisateur (UX) - Conception de l’interface utilisateur (UI) - Création de la Charte graphique - Prototypage interactif - Validation du Design System | Maquettes de l’application web |
|  |  | Semaine 3 : Conception | - Choix de l’architecture système et des technologies - Setup de l'environnement de développement - Conception du MCD de la Base de Données | Modèle Conceptuel de Données (MCD) |
| Phase 2 : DEVELOPPEMENT | Sept (07) Semaines Du 12/05/2025 Au 28/06/2025 | Semaine 1 : Développement Backend | - Conception du MLD, et Création de la BD - Configuration du serveur (serveur en local) - Mise en place de l’architecture backend (Monolithique) - Paramètres de configuration, de connexion à la BD, et de Sessions - Tests de connectivité et sécurité | Base de Données (BD) de AFHE Et Environnement de développement opérationnel |
|  |  | Semaine 2 : Développement Backend (Suite) | - Authentification de l’admin et Connexion à l’interface d’administration (Back Office) - Gestion du bouton de déconnexion - Système de Déconnexion de l’admin et redirection vers la page de connexion - Gestion du CRUD (Create, Read, Update, Delete) des administrateurs. - Autoriser l’accès aux pages de CRUD des administrateurs uniquement aux Super Admin - Déconnecter l’admin après une période d’inactivité - Système d’enregistrement des informations du formulaire de contact dans la base de données en tant que Messages reçus - Système d’Affichage des messages reçus avec options de tri et de filtre - Suppression d’un message reçu | Système du CRUD pour la Gestion des Administrateurs Et Système du CRUD pour la Gestion des Messages Reçus |
|  |  | Semaine 3 : Développement Backend (Suite) | - Gestion du CRUD (Create, Read, Update, Delete) des dons - Affichage des dons avec option de tri - Système du Rapport de visites de l’application web de AFHE - Mise à jour automatique du nombre de visites par page et par jour - Système de visiteurs uniques pour chaque page par jour - Affichage des visites avec options de tri et de filtre | Système du CRUD pour la Gestion des Dons Et Système de Rapport de Visites |
| Phase 2 : DEVELOPPEMENT (Suite) |  | Semaine 4 : Développement Backend (Suite) | - Implémentation des Classes (modèles) pour les systèmes des CRUD de toutes les pages de l’interface administration. - Optimisation des requêtes SQL - Système de création des Témoignages et des Projets avec upload d’images - Les images importées sont envoyées en BD et copiées dans le dossier d’upload - Affichage des témoignages avec option de filtre et de tri - Affichage d’un témoignage en particulier | Classes pour les Pages du Back Office dont le système est déjà prêt et pour les pages dont le système est à faire |
|  |  | Semaine 5 : Développement Backend (Suite) | - Modification et Suppression d’un témoignage - Affichage des projets et de leurs images principales, avec option de filtre et de tri - Vue d’un projet en particulier avec son image principale et ses images secondaires associées - Modification et Suppression d’un projet et de ses images associées | Système du CRUD pour la Gestion des Témoignages Et Système du CRUD pour la Gestion des Projets |
|  |  | Semaine 6 : Développement Backend (Suite et Fin) | - Système de création des Activités avec upload d’images et affiliation aux catégories - Les images importées sont envoyées en BD et copiées dans le dossier d’upload - Affichage des activités et de leurs images principales avec option de filtre et de tri - Vue d’une activité spécifique avec son image principale et ses images secondaires associées - Modification et Suppression d’une activité et de ses images associées | Système du CRUD pour la Gestion des Activités |
| Phase 2 : DEVELOPPEMENT (Suite et Fin) |  | Semaine 6 : (suite) Développement Frontend | - Création de la page de Contact de l’interface visiteur avec responsivité complète - Création de la page d’Accueil de l’interface visiteur avec responsivité complète - Affichage, dans cette page, des activités récemment enregistrées, et des projets de priorité élevée - Création de la page Activités et Projets de l’interface visiteur avec responsivité complète - Affichage de toutes les activités, et possibilité de les afficher par catégorie - Vue d’une activité spécifique avec son image principale et ses images secondaires associées, lors d’un clic sur celle-ci - Affichage des projets et de leurs images principales, avec option de filtre et de tri - Vue d’un projet en particulier avec son image principale et ses images secondaires associées, lors d’un clic sur celui-ci | Vue de l’application web côté client (visiteur du site) opérationnelle |
|  |  | Semaine 7 : Développement Frontend (Suite et Fin) | - Création de toute l’interface d’administration - Gestion du Responsive Design | Back Office entièrement opérationnel Et Application Web disponible en locale prête pour la phase de Test |